 

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 28.  Statuta Općine Bednja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 27/20), Općinsko  vijeće Općine Bednja na ____. sjednici održanoj  ______2020. godine donosi   
         III. IZMJENE   PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2020. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bednja za 2020. godinu,  sukladno financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja, određuje gradnja komunalne infrastrukture i to:

· prometnica i prometnih površina,

· javnih površina,

· javne rasvjete,

· gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja (troškovi projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi se iskazuju za svaku građevinu odvojeno i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, osigurat će se iz komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, prihoda od sufinanciranja građanja, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Općine Bednja , te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

· opći porezni prihodi




           

    3.438.479,00        
· prihod od komunalnog doprinosa




  
          15.000,00

· prihod od šumskog doprinosa




                          45.000,00

· prihod od sufinanciranja građana




                            5.000,00 

· prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
                          20.000,00 

· prihod od kapitalnih potpora resornih Ministarstava

                                       956.051,00
· prihod od Hrvatskih voda





                       743.470,00 
· prihodi od EU






                        113.000,00






Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, s naznakom izvora financiranja za svaku građevinu odvojeno, sadržan je pod točkom III. ovog Programa.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procjenjeni su na temelju troškova građenja usporedivih građevine komunalne infrastrukture u vrijeme izrade ovog programa i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture predviđene ovim Programom, obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

3. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.   PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

1.1. Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja  i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, au nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:  

	Naziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2020. 

	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
	3.991.000,00

	1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA
	1.698.000,00

	
	

	   1.1. Izgradnja nogostupa i odvodnje  
	75.000,00

	   1.1.1. Izgradnja nogostupa i odvodnje uz ŽC 056 u Cvetlinu   
	75.000,00

	   1.2. Oborinska odvodnja    
	50.000,00

	1.2.1. Projekt rekonstrukcije,izmjera stanja, geod. podloga vodotoka Bednjica- Dukarići
	22.250,00

	1.2.2. Idejno rješenje, geodetska podloga zacjevljenja vodotoka Bednjica-nizvodno ŽC 2042
	10.125,00

	1.2.3. Projekt rekonstrukcije,izmjera stanja, geod.podloga- vodotok Cvetlin-na nera.cesti
	17.625,00

	   1.3. Sanacija klizišta
	1.573.000,00

	1.3.1. Gradnja klizišta Vrbanići
	1.325.000,00

	1.3.2. Gradnja klizišta Vrelo-Kušenići
	53.000,00

	1.3.3. Nadzor nad radovima
	23.000,00

	1.3.4. Gradnja klizišta Vrbno-kčbr. 5483/1 K.O. Šaša
	142.000,00

	1.3.4.1. Izrada projektne dokumentacije
	30.000,00

	2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA  
	2.293.000,00

	   2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije
	1.998.000,00

	2.1.2. Modernizacija nerazvrstanih cesta -Grupa 1-Crkva-Majski, Smiljani, Flegari-Oreški,Sitari, Brezovnjak, Forjani
	647.000,00

	
	

	2.1.3. Modernizacija nerazvrstanih cesta-Grupa 2- Benkovec, Dubovečaki, Mali Gorenec-spoj, Kušenići-Križišće,Mužni-Pleški, Kužnari, Briški
	570.000,00

	
	

	2.1.4. Modernizacija nerazvrstanih cesta-Grupa 3- Crkva Majski, Gorenec, Dretari-Zbodulji
	741.000,00

	2.1.5. Nadzor nad radovima (grupa 1.,2.,3.)
	40.000,00

	   2.2. Modernizacija ostalih dionica nerazvrstanih cesta 
	55.000,00

	2.2.1. Modernizacija u MO Brezova Gora-Zagoranski
	55.000,00

	   2.3. Izrada projektne dokumentacije za gradnju nerazvrstanih cesta
	170.000,00

	2.3.1. Izrada projektne dokumentacije za novu ulicu
	45.000,00

	2.3.2. Izrada projekta, geodetskog elaborata i izmjera za dionicu Osonjak-Šinkovica Šaška
	70.000,00

	2.3.3. Izmjera stanja i izrada geodetskog elaborata za NC 1-069 Dubovečaki
	19.000,00

	2.3.4. Izrada projektne dokumentacije kčbr. 33/104 k.o. Bednja
	36.000,00

	   2.4. Gradnja mosta u Cvetlinu 
	70.000,00

	Izvori financiranja: 
	 

	1. Točka 1. Opći porezni prihodi-954.530,00 , prihodi Hrvatskih Voda-743.470,00  

	

	2. Točka 2. kapitalne potpore državnog proračuna-956.051,00, Opći porezni prihodi-1.251.949,00, komunalni doprinos-15.000,00, šumski doprinos-45.000,00, sufinanciranje građana-5.000,00  prihodi od nezakonite gradnje-20.000,00 . 

 



2. JAVNE POVRŠINE
2.2.  U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prpmetnih površina (trgovi, pločnici i sl.), javnih zečelih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata i uređenja au nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređenja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:  
	Naziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2020. 

	JAVNE POVRŠINE
	1.232.000,00

	1. GRADNJA I UREĐENJE IGRALIŠTA
	538.000,00

	
	

	   1. Uređenje igrališta na području Općine Bednja
	 

	1.1. Gradnja igrališta u Pleši
	233.000,00

	1.2. Gradnja dječjeg igrališta kod vrtića u Bednji
	267.000,00

	1.2.1. Oprema za dječje igralište
	38.000,00

	2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA
	581.000,00

	2.1. Gradnja ceste i uređenje parkirališta uz park Bednja
	171.000,00

	2.1.1. Izrada glavnog projekta 
	8.000,00

	2.2. Gradnja trga u Bednji
	302.000,00

	2.3. Izrada projektne dokumentacije
	100.000,00

	2.3.1. Izrada projektne dokumentacije za šetnicu u parku Bednja
	15.000,00

	2.3.2. Izrada projektne dokumentacije za trg u Vrbnu
	15.000,00

	2.3.3. Izrada projektne dokumentacije za trg u Cvetlinu
	15.000,00

	2.3.4. Izrada projektne dokumentacije za žičaru u Trakošćanu
	20.000,00

	2.3.5. Izrada projektne dokumentacije planinarsko edukativne staze Cvetlin-Ravna Gora
	35.000,00

	3. BEŽIČNI INTERNET
	113.000,00

	Točka 1. Opći porezni prihodi-538.000,00 kn.                                                                                                  Točka 2. Opći porezni prihodi-581.000,00 kn.                                                                                          Točka 3. Prihodi od EU-113.000,00 kn. 

	

	


3.     JAVNA RASVJETA 
3.3.  Pod  javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i ređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, au nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost.  
	Naziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2020. 

	JAVNA RASVJETA
	70.000,00

	1. Dopuna i popravak javne rasvjete
	70.000,00

	
	

	1.1. Nabavka  novih lampi javne rasvjete
	50.000,00

	1.2. Postavljanje i popravak lampi javne rasvjete
	20.000,00

	 
	 

	Točka 1. Opći porezni prihodi-   70.000,00 kn.                                                                                                  .                                                                                       

	

	



4. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
4.4. Program gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata i nabavka opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabavke opreme, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost
	Naziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2020. 

	GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVKA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	43.000,00

	1. Objekti za gospodarenje otpadom-reciklažno dvorište 
	40.000,00

	
	

	2. Nabavka kontejnera za komunalni otpad (15 kom.)
	3.000,00

	Točka 1. Opći porezni prihodi-   43.000,00 kn.                                                                                                  .                                                                                       
	 


Izmjene i dopune programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
KLASA:

URBROJ: 

Bednja,______2020.








Predsjednik općinskog vijeća: 









Vladimir Kramarić,v.r.

1


