
Na temelju odredbe članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18 i 110/18) i članka 28. Statuta Općine Bednja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 7/21), Općinsko vijeće Općine Bednja na ____ sjednici održanoj _____2021. godine donosi 

I. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2021. GODINU

1. UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bednja za 2021. godinu, u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete.

Ovim Programom određuju se:

a) opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i 

b) iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

 2.  SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA 

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, planirana su u iznosu od 1.393.000,00  kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

	komunalna naknada 
	410.000,00

	ostali prihodi proračuna Općine Bednja
	946.000,00

	potpore Hrvatske ceste
	137.000,00


3. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROŠKOVA
Na temelju predviđenih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini, po djelatnostima i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:
	Redni broj
	Opis poslova
	Planirana vrijednost u HRK

	I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

	1.
	Održavanje zelenih površina
	107.643,75

	2.
	Održavanje cvjetnih gredica i žardinjera
	1.687,50

	3.
	Čišćenja
	13.668,75

	                                                                                                      UKUPNO:
	123.000,00

	Izvori financiranja:

1. ostali prihodi proračuna: 123.000,00 kn


	Redni broj
	Opis poslova
	Planirana vrijednost u HRK

	II. JAVNA RASVJETA

	1.
	Održavanje javne rasvjete
	30.000,00

	2.
	Potrošnja elektronične energije za javnu rasvjetu
	200.000,00

	3.
	Božićno i novogodišnje uređenje –javna rasvjeta
	30.000,00

	                                                                                                      UKUPNO:
	260.000,00

	Izvori financiranja:

1. ostali prihodi proračuna: 260.000,00 kn


	Redni broj
	Opis poslova
	Planirana vrijednost u HRK

	III. ZIMSKA SLUŽBA

	1.
	Održavanja ulica i cesta u zimskim uvjetima prema Izvedbenom programu zimske službe na nerazvrstanim cestama u zimskom razdoblju 
	150.000,00

	UKUPNO:
	150.000,00

	Izvori financiranja:

       1. ostali prihodi proračuna: 13.000,00 kn
       2. potpore Hrvatske ceste: 137.000,00 kn 


	Redni broj
	Opis poslova
	Planirana vrijednost u HRK

	IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	1.
	Popravci makadamskih kolnika (strojno porezivanje i ravnanje postojeće ceste, strojno proširenje cesta s iskopom i škarpiranjem, dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala, rad pikhamerom) 
	            550.000,00  

	2.
	Popravci asfaltnih kolnika (zatvaranje udarnih rupa, sanacija velikih oštećenja kolnika (ispuha) s rezanjem asfalta, zamjenom posteljice i nosivog sloja te izrada završnog sloja asfalta, rezanje asfalta i popravci oštećenih bankina)
	            100.000,00  

	3.
	Održavanje objekata za cestovnu odvodnju (čišćenje jaraka, strojni iskop cestovnih jaraka, čišćenje cestovnih rigola, slivnika, linijskih rešetki, propusta i taložnika, zamjena revizijskih okna i slivničkih rešetki, podizanje poklopaca revizijski okna i slivničkih rešetki na potrebnu visinu, dobava i postava betonskih cijevi propusta i zacjevljenja, izrade betonskih glava, izrada slivnika od betonskih cijevi s izradom betonske obloge i postavom slivničke rešetke, dobava materi. i izrada revizijskih okna s postavom poklopca, zamjena betonskih rubnika, dobava i postava drenažnih cijevi, dobava materijala i izrada linijskih rešetki)
	            160.000,00  

	4.
	Ostali radovi na tekućem održavanju nerazvrstanih cesta (čišćenje i profiliranje korita vodotoka, strojno oblaganje obala vodotoka kamenom, rad radnika, rad stroja (kombinirka i bager), dobava i ugradnja betona, izrada oplate)
	             70.000,00  

	UKUPNO:
	880.000,00

	Izvori financiranja:

	1.     komunalna naknada:410.000,00 kn

	2.     ostali prihodi proračuna:470.000,00 kn


	Redni broj
	Opis poslova
	Planirana vrijednost u HRK

	V. UREĐENJE VODOTOKA

	1.
	radovi na uređenju vodotoka 
	80.000,00

	UKUPNO:
	80.000,00

	Izvori financiranja:

1. ostali prihodi proračuna:80.000,00 kn



4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu  objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
KLASA:

URBROJ:

Bednja,_____    2021. 
Predsjednik Općinskog vijeća: 








        Vladimir Kramarić,v.r.










PAGE  


