Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 28.  Statuta Općine Bednja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/21), Općinsko  vijeće Općine Bednja na ____. sjednici održanoj  ______2021. godine donosi   
I. IZMJENA PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2021. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Bednja za 2021. godinu,  sukladno financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja, određuje gradnja komunalne infrastrukture i to:

· prometnica i prometnih površina,

· javnih površina,

· javne rasvjete,

· gospodarenje komunalnim otpadom.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja (troškovi projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi se iskazuju za svaku građevinu odvojeno i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

II. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, osigurat će se iz komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, prihoda od sufinanciranja građanja, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Općine Bednja , te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

	opći porezni prihodi
	2.555.000,00

	prihod od komunalnog doprinosa
	15.000,00

	prihod od šumskog doprinosa
	10.000,00

	prihod od sufinanciranja građana
	0

	prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
	3.000,00

	prihod od kapitalnih potpora resornih Ministarstava
	1.217.000,00

	prihod od Hrvatskih voda
	980.000,00


Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, s naznakom izvora financiranja za svaku građevinu odvojeno, sadržan je pod točkom III. ovog Programa.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procjenjeni su na temelju troškova građenja usporedivih građevine komunalne infrastrukture u vrijeme izrade ovog programa i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture predviđene ovim Programom, obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

3. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

1.   PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

1.1. Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja  i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:  

	Naziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2021. 

	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE
	3.573.000,00

	1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA
	1.695.000,00

	
	

	   1.1. Izgradnja nogostupa  
	291.000,00

	   1.1.1. Izgradnja nogostupa u Cvetlinu (nastavak)  
	152.000,00

	   1.1.2. Izgradnja nogostupa-Planinarska
	34.000,00

	   1.1.3. Izgradnja kolničkog zastora Rinkovec
	20.000,00

	   1.1.4. Izgradnja idejnog i glavnog projekta –rotor Bednja,
	85.000,00

	   1.2. Sanacija klizišta
	1.404.000,00

	1.2.1. Nastavak gradnje klizišta Ručica
	80.000,00

	1.2.2. Nastavak gradnje klizišta Vrelo-Kušenići
	61.000,00

	1.2.3. Gradnja klizišta Hlevnjaki-Vrhovski –čkbr. 11274
	1.026.000,00

	1.2.4. Gradnja klizišta Hrenići- čkbr. 8858
	0,00

	1.2.5. Gradnja klizišta Pavlinići-Štrukli-čkbr. 8863
	200.000,00

	1.2.6.  Nastavak gradnje klizišta Vrbno (kčbr. 5483/1)
	37.000,00

	2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA  
	1.878.000,00

	   2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije
	1.878.000,00

	2.1.1. Dionica Husnjaki
	312.000,00

	2.1.2. Dionica Ježovec
	0,00

	2.1.3. Dionica Oreški-Flegari
	106.000,00

	2.1.4. Dionica Maltarići- Bubnjari
	187.000,00

	2.1.5. Dionica Zagoranski
	0,00

	2.1.6. Dionica Drakšić-odvojak
	0,00

	2.1.7. Dionica Funtači-Jamno
	57.000,00

	2.1.8. Dionica Jamno-Smiljani
	48.000,00

	2.1.9. Dionica Pašnik
	112.000,00

	2.1.10. Dionica Pavlinići-Gašparići
	0,00

	2.1.11. Dionica Pleš
	64.000,00

	2.1.12. Dionica Patekari-Šlibari
	63.000,00

	2.1.13. Dionica Hojski
	135.000,00

	2.1.14. Dionica Šinkovica Bednjanska
	136.000,00

	2.1.15. Dionica Sedlanići
	139.000,00

	2.1.16. Dionica Lonjaki
	74.000,00

	2.1.17. Dionica Vučkoveči
	32.000,00

	2.1.18. Dionica Kramarići-Dugi
	263.000,00

	2.1.19. Izmjere postojećeg stanja, geodetske usluge, projekti)
	150.000,00

	   2.2. Gradnja mosta u Cvetlinu 
	0,00

	Izvori financiranja: 
	 

	1. Točka 1. Opći porezni prihodi-715.000,00 kn. , prihodi Hrvatskih Voda-980.000,00 kn  

	

	2. Točka 2. kapitalne potpore državnog proračuna-1.050.000,00 kn. , Opći porezni prihodi-800.000 kn., komunalni doprinos-15.000,00, nezakonita gradnja-3.000,00, šumski doprinos-10.000,00 


2. JAVNE POVRŠINE
2.2.  U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje javnih prpmetnih površina (trgovi, pločnici i sl.), javnih zečelih površina (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te javnih objekata i uređenja au nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređenja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:  
	aziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2021. 

	JAVNE POVRŠINE
	1.017.000,00

	1. GRADNJA I UREĐENJE IGRALIŠTA
	480.000,00

	
	

	1.1. Gradnja igrališta u Pleši
	330.000,00

	1.2. Gradnja sportskog objekta  u Cvetlinu
	100.000,00

	1.3. Idejno rješenje igrališta u Bednji
	50.000,00

	2. UREĐENJE JAVNIH OBJEKATA 
	537.000,00

	2.1. Uređenje staze i popratni sadržaji-park Bednja
	310.000,00

	2.2. Idejno rješenje i glavni projekt tržnice u Bednji
	104.000,00

	2.3. Idejno rješenje i glavni projekt trga u Vrbnu
	52.000,00

	2.4. Idejno rješenje i glavni projekt trga u Cvetlinu
	52.000,00

	2.5. Idejno rješenje autobusne stanice u Bednji
	19.000,00

	Točka 1. Opći porezni prihodi-850.000,00 kn., prihodi od kapitalnih potpora-167.000,00 kn.                                                                                                                                                                                    
	

	


3.    JAVNA RASVJETA 
Pod  javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i ređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, au nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost.  
	Naziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2021. 

	JAVNA RASVJETA
	70.000,00

	1. Dopuna i popravak javne rasvjete
	70.000,00

	
	

	1.1. Nabavka  novih lampi javne rasvjete
	50.000,00

	1.2. Postavljanje i popravak lampi javne rasvjete
	20.000,00

	 
	 

	Točka 1. Opći porezni prihodi-   70.000,00 kn.                                                                                                                                                                                        

	

	


4. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
4.4. Program gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata i nabavka opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabavke opreme, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:
	Naziv objekta ili uređenja/vrsta radova
	Plan za 2021. 

	GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVKA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
	120.000,00

	1. Objekti za gospodarenje otpadom-reciklažno dvorište 
	0,00

	
	

	2. Nabavka kontejnera i kanti  za komunalni otpad 
	120.000,00

	1. Opći porezni prihodi-   120.000,00 kn.                                                                                                                                                                                       
	 


Izmjena Programa građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.
KLASA:

URBROJ: 

Bednja,______2021.








Predsjednik općinskog vijeća: 









Vladimir Kramarić,v.r.

1


