REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEDNJA

OPĆINSKO VIJEĆE

Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja

Tel : 042/796-309,  Fax : 042/7711698

KLASA: 024-01/25-10/

URBROJ: 2186-13-03/01-25-

Bednja,         2025.

# Na temelju odredbe članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 28. Statuta Općine Bednja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 7/21), Općinsko vijeće Općine Bednja na ____ sjednici održanoj _____2025. godine donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Bednja za 2026. godinu, u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina i održavanje javne rasvjete.

Ovim Programom određuju se:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

2.  SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini, planirana su u iznosu od 258.000,00 eura, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

EUR

| komunalna naknada | 60.000,00 |
| --- | --- |
| ostali prihodi proračuna Općine Bednja | 177.700,00 |
| vodni doprinos | 50,00 |
| grobne naknade | 250,00 |
| potpore Hrvatske ceste | 20.000,00 |

3. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROŠKOVA

Na temelju predviđenih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2026. godini, po djelatnostima i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u EUR |
| --- | --- | --- |
| - ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 1. | Održavanje zelenih površina- 57.908 m2 | 39.957,00 |
| 2. | Održavanje cvjetnih gredica i žardinjera-90 kom. | 220,00 |
| 3. | Čišćenja-2.700 m2 | 1.823,00 |
| UKUPNO: |  | 42.000,00 |
| Izvori financiranja: - ostali prihodi proračuna: 41.750,00 - grobne naknade 250,00 |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u EUR |
| --- | --- | --- |
| - JAVNA RASVJETA |  |  |
| 1. | Održavanje javne rasvjete-200 kom. | 10.000,00 |
| 2. | Potrošnja elektronične energije za javnu rasvjetu-170,17 kWh | 40.000,00 |
| 3. | Božićno i novogodišnje uređenje –javna rasvjeta-85 kom | 4.000,00 |
| UKUPNO: |  | 54.000,00 |
| Izvori financiranja: 1. ostali prihodi proračuna: 54.000,00 |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u EUR |
| --- | --- | --- |
| III. ZIMSKA SLUŽBA |  |  |
| 1. | Održavanja ulica i cesta u zimskim uvjetima prema Izvedbenom programu zimske službe na nerazvrstanim cestama u zimskom razdoblju -106.359 m | 20.000,00 |
| UKUPNO: |  | 20.000,00 |
| Izvori financiranja: 1. potpore Hrvatske ceste: 20.000,00 |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u EUR |
| --- | --- | --- |
| IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 1. | Popravci makadamskih kolnika (strojno porezivanje i ravnanje postojeće ceste, strojno proširenje cesta s iskopom i škarpiranjem, dobava, doprema i ugradnja kamenog materijala, rad pikhamerom) -14 km. | 85.980,00 |
| 2. | Popravci asfaltnih kolnika (zatvaranje udarnih rupa, sanacija velikih oštećenja kolnika (ispuha) s rezanjem asfalta, zamjenom posteljice i nosivog sloja te izrada završnog sloja asfalta, rezanje asfalta i popravci oštećenih bankina)-500 m2 | 13.272,00 |
| 3. | Održavanje objekata za cestovnu odvodnju (čišćenje jaraka, strojni iskop cestovnih jaraka, čišćenje cestovnih rigola, slivnika, linijskih rešetki, propusta i taložnika, zamjena revizijskih okna i slivničkih rešetki, podizanje poklopaca revizijski okna i slivničkih rešetki na potrebnu visinu, dobava i postava betonskih cijevi propusta i zacjevljenja, izrade betonskih glava, izrada slivnika od betonskih cijevi s izradom betonske obloge i postavom slivničke rešetke, dobava materi. i izrada revizijskih okna s postavom poklopca, zamjena betonskih rubnika, dobava i postava drenažnih cijevi, dobava materijala i izrada linijskih rešetki)- 5 km. | 21.236,00 |
| 4. | Ostali radovi na tekućem održavanju nerazvrstanih cesta (čišćenje i profiliranje korita vodotoka, strojno oblaganje obala vodotoka kamenom, rad radnika, rad stroja (kombinirka i bager), dobava i ugradnja betona, izrada oplate)-100 m2 | 9.512,00 |
| UKUPNO: |  | 130.000,00 |
| Izvori financiranja: |  |  |
| 1. komunalna naknada: 60.000,00 |  |  |
| 2. ostali prihodi proračuna: 70.000,00 |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u EUR |
| --- | --- | --- |
| V. UREĐENJE VODOTOKA |  |  |
| 1. | radovi na uređenju vodotoka(odvodnja uz cestu)- 120 m. | 12.000,00 |
| UKUPNO: |  | 12.000,00 |
| Izvori financiranja: - ostali prihodi proračuna: 11.950,00 - vodni doprinos: 50,00 |  |  |

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu  objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE BEDNJA

Vladimir Kramarić